# Definition of Ready (DoR)

Sistema Elopar  |  Itens Should Have & Could Have  |  06/04/2026

Gerado pelo PM Autônomo  |  Revisão e aprovação: Tide Cardoso

O que é o DoR?

Um item está Pronto para Desenvolver (DoR ✅) quando: (1) a User Story está clara, (2) os Critérios de Aceite estão definidos e revisados, (3) o plano de testes está esboçado, e (4) as dependências estão identificadas. Tide deve revisar cada item e marcar como aprovado antes de o card entrar na coluna Desenvolvendo.

Sequência de ondas sugerida

| Onda | Itens | Foco |
| --- | --- | --- |
| Onda 1 | PM-005, PM-006, PM-007 | UX base + rastreabilidade + exportação |
| Onda 2 | PM-008, PM-009, PM-014 | Filtros, permissões, tipografia |
| Onda 3 | PM-010, PM-011, PM-012, PM-013 | Métricas, histórico, notas, busca global |
| Onda 4 | PM-015 | PWA mobile |

## Should Have — Onda 1 e 2

| PM-005 | Área de Usuário Unificada | Should Have | Complexidade: M | Onda 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 1 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | Nenhuma |

Contexto

Atualmente há duplicidade de informações: área superior direita (header.tsx) e área inferior esquerda do sidebar (sidebar.tsx). O usuário vê nome e ação de logout em dois lugares diferentes, criando confusão cognitiva.

User Story

Como gestor, quero um único ponto de acesso às minhas configurações de conta — dados pessoais, foto e gerenciamento de usuários — sem informações duplicadas na tela.

Critérios de Aceite

•  Remover informações de usuário da área inferior esquerda do sidebar

•  Header exibe avatar + nome + dropdown ao clicar

•  Dropdown contém: Dados do Usuário, Trocar Foto, Gerenciar Usuários (somente admin), Sair

•  Trocar Foto: upload de imagem com preview, salva no Supabase Storage

•  Dados do Usuário: formulário inline com nome e e-mail (e-mail somente leitura)

•  Gerenciar Usuários: lista de usuários cadastrados, botão de convite por e-mail (somente admin)

•  Responsive: dropdown funciona corretamente em mobile

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  src/components/layout/header.tsx — refatorar para incluir UserDropdown

•  src/components/layout/sidebar.tsx — remover bloco de usuário inferior

•  src/components/user/ — criar pasta com: user-dropdown.tsx, user-avatar.tsx, user-profile-form.tsx, user-management.tsx

•  src/actions/users.ts — criar: updateProfile(), uploadAvatar(), listUsers(), inviteUser()

•  Supabase Storage bucket 'avatars' — configurar (verificar se existe)

•  profiles table — verificar campos full_name, avatar_url; adicionar avatar_url se não existir

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  user-dropdown.tsx: renderiza itens corretos para admin vs user

🔵  user-dropdown.tsx: fecha ao clicar fora

🔵  user-avatar.tsx: exibe fallback com iniciais quando sem foto

🔵  user-profile-form.tsx: valida campos obrigatórios

🔵  updateProfile() action: atualiza corretamente na tabela profiles

🟠  uploadAvatar() action: faz upload no Storage e atualiza profiles.avatar_url

🟠  inviteUser() action: cria convite via Supabase Auth Admin API

🟠  listUsers(): retorna somente usuários com role admin ou user

🟢  E2E: gestor atualiza nome e verifica reflexo no header

🟢  E2E: admin convida novo usuário e verifica entrada na lista

| PM-006 | Exportação Excel e PDF (expande CSV existente) | Should Have | Complexidade: S | Onda 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 1 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | Nenhuma — XLSX já instalado |

Contexto

Exportação CSV já existe (src/components/profissionais/export-csv-button.tsx + /api/exportar/profissionais). O XLSX já está instalado como dependência. Falta apenas exportar em formato Excel formatado e PDF para relatório.

User Story

Como gestor, quero exportar a listagem de profissionais (com filtros aplicados) em Excel formatado ou PDF pronto para apresentação, sem precisar reformatar manualmente.

Critérios de Aceite

•  Botão de exportação tem menu dropdown: CSV (atual), Excel (.xlsx formatado), PDF

•  Excel: cabeçalho colorido, colunas com largura auto, totais ao final

•  PDF: layout de relatório com logo, data de geração, filtros ativos descritos no topo

•  Ambos respeitam os filtros ativos na tela no momento da exportação

•  Feedback visual: loading durante geração, toast de sucesso ao concluir

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  src/components/profissionais/export-csv-button.tsx — renomear para export-button.tsx, adicionar dropdown

•  src/app/api/exportar/profissionais/route.ts — adicionar parâmetro ?format=csv|excel|pdf

•  src/lib/export/ — criar pasta com: excel-generator.ts (usa xlsx instalado), pdf-generator.ts (usa pdfkit ou similar)

•  Verificar se pdfkit está disponível; alternativa: html-to-pdf via puppeteer ou jsPDF

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  excel-generator.ts: cabeçalho correto, número certo de colunas, formatação de datas

🔵  pdf-generator.ts: campos obrigatórios presentes, data correta

🔵  export-button.tsx: exibe 3 opções no dropdown

🟠  GET /api/exportar/profissionais?format=excel: retorna Content-Type correto e arquivo válido

🟠  GET /api/exportar/profissionais?format=pdf: retorna PDF válido

🟠  Filtros na URL são respeitados na exportação

🟢  E2E: aplica filtro por cliente, exporta Excel, verifica download

| PM-007 | Audit Log — Histórico de Ações | Should Have | Complexidade: M | Onda 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 1 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | Nenhuma |

Contexto

Não existe rastreabilidade de quem fez o quê no sistema. Qualquer alteração em profissionais, clientes ou renovações é invisível. Isso é um risco de compliance e dificulta investigação de erros.

User Story

Como administrador, quero visualizar um log completo de todas as ações realizadas no sistema (criações, edições, exclusões, logins) para fins de auditoria e rastreabilidade.

Critérios de Aceite

•  Nova tabela audit_logs no Supabase com: id, user_id, user_email, action (CREATE/UPDATE/DELETE/LOGIN), entity (professionals/clients/etc), entity_id, changes (jsonb com before/after), created_at

•  Todas as Server Actions gravam no audit_log após operação bem-sucedida

•  Página /admin/audit-log acessível apenas para admin

•  Tabela com filtros: por período, por ação, por entidade, por usuário

•  Detalhe expandível por linha mostrando o diff before/after em JSON formatado

•  RLS: somente usuários com role=admin podem SELECT em audit_logs

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  Supabase migration — criar tabela audit_logs + RLS policy

•  src/lib/audit.ts — helper: logAction(userId, action, entity, entityId, changes)

•  src/actions/professionals.ts, clients.ts, equipment.ts, vacations.ts — adicionar logAction() ao final de cada mutação

•  src/app/(dashboard)/admin/audit-log/ — criar página e componente de tabela

•  src/components/admin/audit-log-table.tsx — tabela com filtros e detalhe expandível

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  logAction() helper: grava corretamente na tabela

🔵  logAction() helper: não quebra se Supabase falhar (try/catch, non-blocking)

🔵  audit-log-table.tsx: renderiza dados corretamente, filtros funcionam

🟠  Criar profissional → verificar que audit_log tem registro CREATE

🟠  Editar profissional → verificar registro UPDATE com diff correto

🟠  Deletar profissional → verificar registro DELETE

🟠  Usuário sem admin → não consegue acessar /admin/audit-log

🟢  E2E: admin realiza 3 ações, acessa audit log e verifica os 3 registros

| PM-008 | Filtros Avançados com Favoritos | Should Have | Complexidade: M | Onda 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 2 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | Nenhuma — filtros básicos já existem |

Contexto

O componente professionals-filters.tsx já tem 6 campos de filtro. O que falta é: (a) filtro por faixa de vencimento de contrato (ex: vence nos próximos 30 dias), (b) salvar combinações de filtros favoritos por usuário para reutilização rápida.

User Story

Como gestor, quero salvar meus filtros favoritos com nome e recuperá-los com um clique, além de filtrar por faixa de datas de vencimento, para acessar rapidamente as visões que uso no dia a dia.

Critérios de Aceite

•  Novo campo de filtro: Vencimento (Todos / Crítico ≤30d / Atenção 31-60d / Aviso 61-90d / OK >90d)

•  Botão Salvar filtro atual: abre modal para nomear e salvar a combinação

•  Listagem de filtros salvos como chips/tags acima dos filtros, clicável para aplicar

•  Botão de remover filtro salvo (X ao lado do chip)

•  Filtros salvos persistem entre sessões (localStorage ou tabela user_filters no Supabase)

•  Filtros existentes não são quebrados pela mudança

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  src/components/profissionais/professionals-filters.tsx — adicionar campo Vencimento + UI de favoritos

•  src/components/profissionais/saved-filters.tsx — componente de chips de filtros salvos

•  src/actions/filters.ts — saveFilter(), listFilters(), deleteFilter() (se usar Supabase)

•  Alternativa leve: localStorage para persistência sem tabela extra

•  Supabase migration (opcional): tabela user_filters(id, user_id, name, filters jsonb)

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  professionals-filters.tsx: novo campo Vencimento renderiza as 5 opções

🔵  saved-filters.tsx: chip clicável aplica filtros corretamente

🔵  saveFilter(): valida nome não vazio, não duplica nomes

🔵  deleteFilter(): remove apenas o filtro correto

🟠  Salvar filtro → recarregar página → filtro ainda disponível

🟠  Aplicar filtro salvo → URL/state reflete os valores corretos

🟢  E2E: salvar filtro 'Clientes Críticos', navegar para outra página, voltar e aplicar o filtro salvo

| PM-009 | Gestão de Permissões Granular | Should Have | Complexidade: L | Onda 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 2 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | PM-005 (Área de Usuário — gerenciamento de usuários é pré-requisito de UX) |

Contexto

A tabela profiles já tem campo role com valores admin/user. Porém não há controle de quais clientes cada usuário pode ver/editar. Em equipes maiores isso é um risco: um gestor de cliente A não deve ver dados do cliente B.

User Story

Como administrador, quero definir quais clientes cada usuário pode acessar e qual nível de permissão tem (visualizar / editar / gerenciar), sem que gestores de clientes diferentes acessem dados uns dos outros.

Critérios de Aceite

•  Novos papéis: admin (acesso total), manager (edita seu escopo), viewer (somente leitura)

•  Admin pode vincular usuário a um ou mais clientes

•  Manager vê somente profissionais dos clientes vinculados

•  Viewer não acessa menus de edição/exclusão

•  RLS no Supabase reforça o escopo no banco (não apenas UI)

•  Tela de gerenciamento de usuários (/admin/usuarios) com tabela e editor de permissões

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  Supabase migration — adicionar tabela user_client_permissions(user_id, client_id) + atualizar RLS de professionals

•  profiles table — garantir campo role com enum: admin, manager, viewer

•  src/lib/permissions.ts — helper: getUserClients(userId), hasPermission(userId, action)

•  src/app/(dashboard)/admin/usuarios/ — página de gerenciamento de usuários

•  src/components/admin/user-permissions-form.tsx — formulário de vinculação cliente-usuário

•  Atualizar dashboard layout: esconder menus conforme role

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  getUserClients(): retorna clientes corretos por usuário

🔵  hasPermission(): retorna true/false para combinações role x action

🔵  user-permissions-form.tsx: renderiza clientes disponíveis, salva corretamente

🟠  Manager sem cliente A → query de profissionais não retorna profissionais do cliente A

🟠  Viewer → tentativa de deletar via API retorna 403

🟠  RLS: teste direto via Supabase confirma que policy bloqueia acesso cruzado

🟢  E2E: criar manager vinculado ao cliente X, logar como manager, verificar que só vê cliente X

## Could Have — Onda 3+

Itens abaixo são desejáveis mas não bloqueiam valor crítico. Entram no Kanban após validação e quando houver capacidade.

| PM-010 | Dashboard de Métricas Kanban do Time | Could Have | Complexidade: L | Onda 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 3 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | PM-007 (Audit Log pode alimentar kanban_items) |

Contexto

Não existe visibilidade do processo de desenvolvimento em si. Para suportar melhoria contínua no Kanban, o time precisa de métricas de fluxo: Lead Time, Cycle Time, Throughput.

User Story

Como gestor do produto, quero visualizar as métricas do processo Kanban (Lead Time, Cycle Time, Throughput, WIP, % Eficiência) para identificar gargalos e medir evolução do time.

Critérios de Aceite

•  Nova seção no dashboard (aba ou página /metricas) com gráficos de: Lead Time médio (dias), Cycle Time por coluna, Throughput semanal (itens concluídos), WIP atual por coluna, % Eficiência (tempo ativo / lead time)

•  Dados vêm de tabela kanban_items com timestamps de entrada/saída por coluna

•  Filtro por período (últimos 30/60/90 dias)

•  Gráficos usando recharts (já instalado)

•  Visível somente para admin/manager

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  Supabase migration — criar tabela kanban_items(id, title, entity_type, column, entered_at, exited_at)

•  Supabase migration — criar view v_kanban_metrics para calcular lead time e cycle time

•  src/app/(dashboard)/metricas/page.tsx — página de métricas

•  src/components/metricas/ — gráficos: lead-time-chart.tsx, throughput-chart.tsx, wip-chart.tsx

•  src/actions/metricas.ts — queries usando a view

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  v_kanban_metrics: cálculo de lead time correto para itens com entered_at e exited_at

🔵  lead-time-chart.tsx: renderiza com dados mockados

🔵  throughput-chart.tsx: agrupamento semanal correto

🟠  query de métricas filtrando por período retorna resultados corretos

🟢  E2E: navegar para /metricas e verificar que gráficos renderizam sem erro

| PM-011 | Histórico de Alterações por Profissional | Could Have | Complexidade: S | Onda 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 3 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | PM-007 (Audit Log é pré-requisito — fornece os dados de histórico) |

Contexto

Não é possível saber o histórico de mudanças de um profissional específico (trocas de cliente, renovações, edições). Isso dificulta auditorias e contestações.

User Story

Como gestor, quero ver uma timeline na ficha de cada profissional listando todas as alterações históricas com data, autor e o que mudou.

Critérios de Aceite

•  Aba 'Histórico' na página /profissionais/[id]

•  Timeline vertical com: data, usuário, tipo de ação (CRIADO/EDITADO/RENOVADO), campos alterados (before → after)

•  Ordenado do mais recente para o mais antigo

•  Limite de 50 entradas; paginação para histórico longo

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  src/app/(dashboard)/profissionais/[id]/page.tsx — adicionar aba Histórico

•  src/components/profissionais/professional-history-timeline.tsx — componente de timeline

•  src/actions/professionals.ts — getProfessionalHistory(id): query em audit_logs filtrado por entity=professionals e entity_id

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  getProfessionalHistory(): retorna apenas registros do profissional correto, ordenado por data desc

🔵  professional-history-timeline.tsx: renderiza ações CRIADO, EDITADO, RENOVADO com formatação correta

🟠  Criar profissional → editar → acessar histórico → ver 2 entradas na ordem correta

🟢  E2E: editar profissional 3 vezes, acessar histórico, verificar 3 entradas

| PM-012 | Notas e Comentários por Profissional | Could Have | Complexidade: S | Onda 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 3 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | Nenhuma |

Contexto

Gestores precisam registrar observações sobre profissionais (ex: 'candidato a promoção', 'notificado sobre renovação em 15/04') mas atualmente fazem isso fora do sistema.

User Story

Como gestor, quero adicionar notas internas a um profissional — visíveis apenas para gestores — para registrar contexto que não cabe nos campos estruturados.

Critérios de Aceite

•  Aba 'Notas' na página /profissionais/[id]

•  Campo de texto livre + botão Adicionar Nota

•  Cada nota exibe: texto, autor, data/hora

•  Botão de excluir (somente o autor da nota ou admin pode excluir)

•  Notas não aparecem em exportações

•  RLS: somente autenticados com role manager/admin podem ver notas

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  Supabase migration — criar tabela professional_notes(id, professional_id, user_id, content, created_at)

•  src/components/profissionais/professional-notes.tsx — componente de lista e form de nota

•  src/actions/notes.ts — createNote(), deleteNote(), listNotes(professionalId)

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  createNote(): salva nota com user_id correto

🔵  deleteNote(): verifica ownership antes de deletar

🔵  professional-notes.tsx: renderiza lista vazia e lista com itens

🟠  Criar nota, recarregar, verificar persistência

🟠  Usuário B não consegue deletar nota do usuário A (a menos que seja admin)

🟢  E2E: adicionar nota a profissional, verificar exibição, deletar nota

| PM-013 | Busca Global — Command Palette (Ctrl+K) | Could Have | Complexidade: M | Onda 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 3 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | Nenhuma |

Contexto

Navegar em um sistema com múltiplos módulos (profissionais, clientes, equipamentos, férias) é lento quando se usa o menu lateral. Um command palette acelera drasticamente o fluxo de trabalho de usuários experientes.

User Story

Como gestor, quero pressionar Ctrl+K em qualquer tela para abrir uma busca global que me leve instantaneamente a qualquer profissional, cliente ou página do sistema.

Critérios de Aceite

•  Atalho Ctrl+K abre modal de busca sobreposto

•  Busca em tempo real (debounce 300ms) em: nome de profissional, nome de cliente, páginas do sistema

•  Resultados agrupados por categoria: Profissionais, Clientes, Páginas

•  Setas ↑↓ para navegar, Enter para abrir, Esc para fechar

•  Ícone de lupa no header para acesso por mouse

•  Funciona offline para páginas (navegação local)

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  src/components/ui/command-palette.tsx — modal de busca com cmdk ou implementação própria

•  src/hooks/useCommandPalette.ts — estado global, listener de Ctrl+K

•  src/app/(dashboard)/layout.tsx — incluir CommandPalette e listener

•  src/actions/search.ts — globalSearch(query): busca paralela em professionals e clients

•  Avaliar cmdk (biblioteca) vs implementação própria (mais leve)

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  useCommandPalette: abre/fecha corretamente com Ctrl+K e Esc

🔵  globalSearch(): retorna resultados das duas tabelas, respeita limite de 10 por categoria

🔵  command-palette.tsx: navegação por teclado funciona corretamente

🟠  globalSearch() com query vazia retorna resultado vazio

🟠  globalSearch() com query 'test' retorna profissionais e clientes com nome contendo 'test'

🟢  E2E: pressionar Ctrl+K, digitar nome de profissional, Enter, verificar navegação para página correta

| PM-014 | Redesign de Tipografia e Densidade Visual | Could Have | Complexidade: S | Onda 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 2 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | Recomendado: aprovar mockup visual antes de implementar (não cria retrabalho) |

Contexto

As fontes estão muito grandes em todas as telas, reduzindo a quantidade de informação visível sem scroll. Uma redução de ~20% no tamanho e um ajuste de hierarquia visual tornam o sistema mais profissional.

User Story

Como usuário, quero que o sistema use tipografia mais compacta e hierarquia visual clara, para visualizar mais informações sem precisar rolar a tela desnecessariamente.

Critérios de Aceite

•  Tamanho base de fonte reduzido de 16px para 14px em conteúdo de tabelas e formulários

•  Hierarquia clara: h1 (24px), h2 (18px), h3 (16px), body (14px), caption (12px)

•  Tabelas de profissionais cabem mais linhas na tela sem scroll vertical

•  Padding interno dos cards reduzido proporcionalmente

•  Sem quebra de layout em mobile (testar 375px, 768px, 1280px)

•  Screenshot antes/depois documentado para aprovação

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  src/app/globals.css ou tailwind.config.ts — ajustar escala tipográfica base

•  src/components/profissionais/professionals-table.tsx — revisar classes de padding/text

•  src/components/layout/sidebar.tsx e header.tsx — revisar tamanhos

•  Criar visual diff antes/depois para aprovação de Tide antes de codificar

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  Teste visual: snapshots dos componentes principais antes e depois para review

🔵  professionals-table.tsx: renderiza corretamente com novo tamanho

🟠  Nenhum teste de integração necessário para mudanças puramente visuais

🟢  E2E: captura de screenshot de /profissionais em 1280px e 375px, verificar ausência de overflow horizontal

| PM-015 | PWA — Acesso Mobile Offline | Could Have | Complexidade: L | Onda 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Onda sugerida | Onda 4 |
| --- | --- |
| Status DoR | ⏳ Pendente revisão de Tide |
| Dependências | PM-004 (Alertas de renovação — fonte de dados para notificações push) |

Contexto

O sistema é responsivo mas não instalável em celulares. Um PWA permite instalação na home screen, notificações push e acesso a cache offline das últimas consultas — útil para gestores em campo sem internet estável.

User Story

Como gestor em campo, quero instalar o Elopar no meu celular e consultar os dados mais recentes mesmo sem conexão, com notificações push para renovações críticas.

Critérios de Aceite

•  Web App Manifest (manifest.json) configurado com ícones, cores e nome

•  Service Worker com estratégia cache-first para páginas já visitadas

•  Banner de instalação para Android/iOS

•  Notificações push para alertas de renovação (opt-in pelo usuário)

•  Offline: telas já visitadas funcionam sem internet; telas novas exibem mensagem clara

•  Testa em Chrome Mobile (Android) e Safari (iOS)

Notas Técnicas — Arquivos a modificar / criar

•  public/manifest.json — criar manifesto

•  public/sw.js — service worker com Workbox ou manual

•  src/app/layout.tsx — adicionar <link rel=manifest> e meta de tema

•  src/lib/push-notifications.ts — helper para subscribe/unsubscribe de push

•  src/actions/notifications.ts — salvar subscription no Supabase, enviar push via Web Push API

•  Supabase migration — tabela push_subscriptions(user_id, subscription jsonb)

Plano de Testes

🔵 Unitário  |  🟠 Integração  |  🟢 E2E

🔵  Service worker registra sem erro no console

🔵  Cache funciona para assets estáticos

🔵  push-notifications.ts: subscribe() retorna subscription válida

🟠  Offline: página /profissionais com cache retorna dados após desconectar rede

🟠  Push: envio de notificação chega ao dispositivo inscrito

🟢  E2E (Playwright mobile): acessar no modo mobile, instalar PWA, desconectar rede, verificar que dados em cache estão disponíveis